Backlog del Producto - (SISTEC)

Fecha: 23/11/2025

Autor: Raurau Quispe, Juan Boris

Versión: 5.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el backlog del producto para SISTEC, un sistema web monolítico desarrollado en PHP y CSS que permite la gestión de equipos de laboratorio mediante tecnología RFID.

El sistema está estructurado en tres módulos principales:

- Usuarios: registro manual de cuentas y asignación de roles (administrador, técnico).

- Equipos: registro manual de equipos con número de tarjeta RFID.

- Alertas: generación automática desde lectores RFID (ESP32 + módulo NFC), visible principalmente para técnicos.

El backlog se organiza en épicas y historias de usuario con sus criterios de aceptación, estimaciones y definición de “hecho”.

# 2. Diseño de Épicas e Historias de Usuario

Para la correcta estructuración del backlog, cada épica y su respectiva historia de usuario estarán diseñadas bajo los siguientes principios:

- Épicas: Representan grandes bloques funcionales del sistema, agrupando historias de usuario relacionadas.

- Historias de Usuario: Son descripciones cortas y centradas en el usuario sobre una funcionalidad específica del producto.

- Criterios de Aceptación: Reglas que deben cumplirse para que la historia de usuario sea considerada completada.

- Estimación: Cada historia de usuario incluye una estimación de esfuerzo en puntos de historia.

- Definición de "Hecho": Se especifica cuándo una historia de usuario se considera completada con éxito.

El diseño y priorización de las épicas y las historias de usuario se revisarán periódicamente para adaptarse a nuevas necesidades del negocio y de los usuarios.

# 3. Épicas e Historias de Usuario

# Épica 1: Autenticación y Control de Acceso

### Historia de Usuario 1.1: Iniciar Sesión en el Sistema

• Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder a las funciones del sistema.
• Criterios de Aceptación:
o El sistema valida usuario y contraseña correctamente.
o El sistema muestra mensajes de error cuando las credenciales son incorrectas.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Vista de login funcional.
o Validación con password_verify implementada.
o Redirección al dashboard según rol.

### Historia de Usuario 1.2: Control de Accesos por Rol

• Descripción: Como administrador, quiero que el sistema restrinja el acceso a módulos según el rol del usuario.
• Criterios de Aceptación:
o El administrador accede a usuarios, equipos, alertas y reportes.
o El técnico solo accede a alertas y reportes.
• Estimación: 3 puntos
• Definición de "Hecho":
o Middleware/validación implementada.
o Sección oculta para usuarios sin permisos.
o Pruebas unitarias aplicadas.

### Historia de Usuario 1.3: Cierre de Sesión Seguro

• Descripción: Como usuario, quiero cerrar sesión para evitar accesos no autorizados a mi cuenta.
• Criterios de Aceptación:
o Sesión destruida correctamente.
o Redirección al login.
• Estimación: 1 punto
• Definición de "Hecho":
o Función de logout implementada.
o Verificación de que no sea posible acceder a rutas restringidas sin sesión.

# Épica 2: Gestión de Equipos

### Historia de Usuario 2.1: Registrar Equipos

• Descripción: Como administrador, quiero registrar nuevos equipos con número de tarjeta RFID para mantener actualizado el inventario.
• Criterios de Aceptación:
o Validación de campos (nombre, ubicación, RFID).
o El sistema muestra mensajes de éxito/error.
• Estimación: 3 puntos
• Definición de "Hecho":
o Equipo almacenado en la base de datos.
o Validaciones en frontend y backend funcionando.

### Historia de Usuario 2.2: Editar Equipos

• Descripción: Como administrador, quiero editar la información de un equipo para corregir o actualizar datos.
• Criterios de Aceptación:
o Edición de nombre, ubicación, estado, tarjeta RFID.
o Validación de datos modificados.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Cambios reflejados en la BD.
o Vista de edición funcional sin errores.

### Historia de Usuario 2.3: Eliminar Equipos

• Descripción: Como administrador, quiero eliminar equipos que ya no existan para mantener limpio el inventario.
• Criterios de Aceptación:
o Confirmación antes de eliminar.
o Eliminación segura sin romper llaves foráneas.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Registro eliminado exitosamente.
o Lista de equipos actualizada automáticamente.

# Épica 3: Gestión de Alertas

### Historia de Usuario 3.1: Visualizar Alertas

• Descripción: Como técnico, quiero visualizar todas las alertas generadas para monitorear incidentes.
• Criterios de Aceptación:
o Filtros por estado y fecha.
o Las alertas muestran nombre, ubicación, nivel y fecha.
• Estimación: 3 puntos
• Definición de "Hecho":
o Listado funcional.
o Conexión correcta con base de datos.

### Historia de Usuario 3.2: Cambiar Estado de Alerta

• Descripción: Como técnico, quiero cambiar una alerta a “Atendido” o “No atendido” para mantener un registro actualizado.
• Criterios de Aceptación:
o Botón o select para cambiar estado.
o Registro del usuario que hizo el cambio.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Actualización guardada en BD.
o Mensajes visuales de confirmación.

### Historia de Usuario 3.3: Consultar Historial de Cambios

• Descripción: Como técnico, quiero ver el historial de cambios de estado de una alerta para conocer qué acciones se realizaron.
• Criterios de Aceptación:
o Vista con cambios ordenados por fecha.
o Visualización del usuario que realizó cada cambio.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Tabla de historial funcionando.
o Integración con alertas existente.

# Épica 4: Integración con ESP32

### Historia de Usuario 4.1: Recibir UID desde ESP32

• Descripción: Como sistema, quiero recibir un UID enviado por el ESP32 para procesarlo automáticamente.
• Criterios de Aceptación:
o Petición HTTP recibida correctamente.
o Verificación de integridad del UID.
• Estimación: 3 puntos
• Definición de "Hecho":
o Endpoint funcionando.
o Prueba con ESP32 realizada.

### Historia de Usuario 4.2: Validar Equipo según UID

• Descripción: Como sistema, quiero validar si el UID recibido del ESP32 pertenece a un equipo registrado.
• Criterios de Aceptación:
o Búsqueda exacta por numero_tarjeta_rfid.
o Retornar nombre del equipo cuando aplica.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Consulta en BD funcionando.
o Casos de UID no identificado gestionados correctamente.

### Historia de Usuario 4.3: Generar Alerta Automática por UID

• Descripción: Como sistema, quiero generar una alerta automáticamente al recibir un UID desde el ESP32.
• Criterios de Aceptación:
o Alertas generadas cuando el UID corresponde a un equipo.
o Alertas de “no identificado” si el UID no existe.
• Estimación: 3 puntos
• Definición de "Hecho":
o Inserción correcta en BD.
o Visualización inmediata en el módulo de alertas.

# Épica 5: Reportes

### Historia de Usuario 5.1: Generar Reporte de Equipos

• Descripción: Como administrador, quiero generar un reporte simple de equipos para revisar el inventario.
• Criterios de Aceptación:
o Listado visible en el navegador.
o Opciones básicas de filtrado.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Consulta SQL funcionando.
o Vista de reporte accesible.

### Historia de Usuario 5.2: Generar Reporte de Alertas

• Descripción: Como técnico o administrador, quiero ver un reporte con todas las alertas generadas para analizar incidentes.
• Criterios de Aceptación:
o Filtro por fecha y estado.
o Resultados ordenados por fecha.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Listado generado y funcional.
o Integrado con alertas existentes.

### Historia de Usuario 5.3: Filtrar Información en Reportes

• Descripción: Como usuario, quiero aplicar filtros de fecha, estado y equipo para obtener reportes personalizados.

Criterios de Aceptación:
o Filtros aplicados sin errores.
o Resultados correctos según criterio.
• Estimación: 2 puntos
• Definición de "Hecho":
o Filtros probados y validados.
o Integración en interfaz completada.

## Épica 6: Seguridad y Rendimiento

### Historia 6.1 — Seguridad con Contraseñas Cifradas

- Descripción: Como admin, quiero que las contraseñas se almacenen usando bcrypt para proteger credenciales.

- Criterios de Aceptación:

  - Uso de password_hash/bcrypt al almacenar y password_verify al autenticar.

  - Flujo de cambio/recuperación de contraseña seguro (token expirado).

  - No almacenar contraseñas en texto plano en logs.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Migración/actualización de registros (si aplica).

  - Pruebas de autenticación y restablecimiento.

  - Documentación y checklist de seguridad.

### Historia 6.2 — Disponibilidad Mínima del Sistema (99%)

- Descripción: Como admin, quiero garantizar disponibilidad mínima del 99% con manejo de errores y reconexiones.

- Criterios de Aceptación:

  - Manejo de reconexión en capa BD (reintentos).

  - Endpoint /healthz/status que reporte estado del sistema.

  - Plan sencillo de respaldo/restore (script automático básico).

- Estimación: 4 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Reintentos e indicadores implementados y probados.

  - Health-check en staging y script de backup probado.

  - Documentación de runbook.

### Historia 6.3 — Optimización de Interfaz y Rendimiento

- Descripción: Como usuario, quiero interfaz rápida y responsive con tiempos de carga aceptables.

- Criterios de Aceptación:

  - Implementar lazy loading y fetch asíncrono donde aplique.

  - Minificación y concatenación de assets.

  - Tiempos de respuesta aceptables en operaciones comunes (<2 s objetivo).

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Cambios frontend aplicados y medidos.

  - Pruebas de carga básicas y documentación de mejoras.

## Épica 7: Escalabilidad y Compatibilidad

### Historia 7.1 — Manejo de Alertas con Alto Volumen

- Descripción: Como técnico, quiero que el sistema maneje grandes volúmenes de alertas simultáneas sin pérdida de rendimiento.

- Criterios de Aceptación:

  - Inserciones optimizadas (batch/transaction) o uso de cola.

  - Mecanismo para procesar y visualizar alertas sin bloqueo.

  - Pruebas de concurrencia básicas.

- Estimación: 2 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Implementación de inserciones batched o cola ligera.

  - Pruebas de concurrencia ejecutadas y documentadas.

### Historia 7.2 — Compatibilidad con Tablets

- Descripción: Como técnico de campo, quiero acceder desde tablets para consultar alertas y equipos.

- Criterios de Aceptación:

  - Diseño responsive adaptado a breakpoints de tablet.

  - Elementos táctiles suficientemente grandes y usables.

  - Pruebas manuales en al menos un navegador móvil/tablet.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - CSS y comportamientos táctiles implementados.

  - Pruebas y ajustes realizados.

### Historia 7.3 — Compatibilidad Multi-Navegador

- Descripción: Como usuario, quiero acceder desde Chrome, Firefox y Edge sin problemas.

- Criterios de Aceptación:

  - Funcionalidades principales probadas en Chrome/Firefox/Edge (últimas versiones).

  - Corregir incompatibilidades JS/CSS detectadas.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Informe de pruebas multi-navegador y correcciones aplicadas.

  - Exportaciones y descargas verificadas en los tres navegadores.

## Épica 8: Mantenimiento y Soporte

### Historia 8.1 — Actualización sin Detener Servicio

- Descripción: Como admin, quiero actualizar módulos sin interrumpir el servicio para mantener continuidad operativa.

- Criterios de Aceptación:

  - Patrón de includes/modularización aplicado para facilitar despliegues parciales.

  - Procedimiento de migración DB que sea safe (cambios aditivos).

  - Documentación del proceso de despliegue seguro.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Modularización básica completada.

  - Checklist de deploy sin downtime documentado y probado en staging.

### Historia 8.2 — Soporte Técnico Documentado

- Descripción: Como administrador, quiero documentación completa de soporte técnico y manual de usuario.

- Criterios de Aceptación:

  - Manual de soporte con pasos de resolución para incidentes comunes.

  - Comandos DB y scripts de respaldo/restore documentados.

  - Guía de despliegue y rollback.

- Estimación: 5 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Manual disponible en repo / views/manual_soporte.php o docx.

  - Revisión por un par y aprobación.

## Épica 9: Trazabilidad

### Historia 9.1 — Trazabilidad Completa de Movimientos

- Descripción: Como auditor, quiero que cada movimiento se registre con fecha, hora, usuario y tipo, para trazabilidad total.

- Criterios de Aceptación:

  - Registro obligatorio por cada movimiento con los campos mínimos (timestamp, usuario, tipo, equipo, notas).

  - Integridad e inmutabilidad básica (no sobrescribir registros).

  - Vista consultable y exportable.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Tabla de trazabilidad y logging implementados.

  - UI para consulta y exportación lista.

  - Pruebas y documentación.

### Historia 9.2 — Filtrado de Trazabilidad por Fecha

- Descripción: Como auditor, quiero filtrar trazabilidad por rangos de fecha para análisis puntual.

- Criterios de Aceptación:

  - Filtros por fecha inicio/fin, paginación y orden cronológico.

  - Performance aceptable al aplicar rangos razonables.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Filtros implementados y optimizados.

  - Pruebas de performance básicas.

### Historia 9.3 — Exportación Completa de Trazabilidad

- Descripción: Como auditor, quiero exportar la trazabilidad completa en PDF/Excel con todos los detalles.

- Criterios de Aceptación:

  - Exportación masiva soportada (batching para datasets grandes).

  - Formato conservando todos los campos (timestamps, usuario, tipo, antes/después).

- Estimación: 4 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Export funcional con manejo de datasets grandes (background job si necesario).

  - Pruebas y documentación.

## Épica 10: Optimización

### Historia 10.1 — Optimización de Registro de Alertas

- Descripción: Como usuario, quiero que el registro de alertas RFID sea rápido (<2 s) para eficiencia operativa.

- Criterios de Aceptación:

  - INSERTs optimizados (prepared statements, transacciones rápidas).

  - Índices adecuados en tablas de alertas.

  - Medición de latencia antes y después de optimización.

- Estimación: 3 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Cambios aplicados y mediciones que demuestren mejora.

  - Documentación de índices y ajustes.

### Historia 10.2 — Optimización de Reportes

- Descripción: Como usuario, quiero que la generación de reportes tome menos tiempo.

- Criterios de Aceptación:

  - Caching de resultados pesados o preagregación donde aplique.

  - Paginación y generación en background para conjuntos grandes.

- Estimación: 2 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Cache o pre-aggregation implementada.

  - Tests de rendimiento y documentación.

### Historia 10.3 — Búsquedas Instantáneas de Equipos

- Descripción: Como usuario, quiero búsquedas instantáneas por UID RFID con respuesta inmediata.

- Criterios de Aceptación:

  - Autocomplete / lookup con AJAX y latencia baja (<1 s en condiciones normales).

  - Índices en BD para numero_tarjeta_rfid aplicados.

- Estimación: 2 puntos

- Definición de "Hecho":

  - Endpoint y frontend de autocomplete implementados.

  - Pruebas de latencia y documentación.

# 4. Priorización del Backlog

| Prioridad | Historia de Usuario | Estado | Estimación (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Iniciar Sesión en el Sistema | Pendiente | 2 |
| Alta | Control de Acceso por Roles | Pendiente | 3 |
| Alta | Registrar Equipos | Pendiente | 3 |
| Alta | Editar Equipos | Pendiente | 2 |
| Alta | Eliminar Equipos | Pendiente | 2 |
| Alta | Visualizar Alertas | Pendiente | 3 |
| Alta | Cambiar Estado de Alerta | Pendiente | 2 |
| Alta | Recibir UID desde ESP32 | Pendiente | 3 |
| Alta | Validar Equipo según UID | Pendiente | 2 |
| Alta | Generar Alerta Automática por UID | Pendiente | 3 |
| Alta | Generar Reporte de Equipos | Pendiente | 2 |
| Alta | Generar Reporte de Alertas | Pendiente | 2 |
| Alta | Historial Completo de Alertas | Pendiente | 2 |
| Alta | Cierre de Sesión Seguro | Pendiente | 1 |
| Alta | Trazabilidad Completa de Movimientos | Pendiente | 5 |
| Alta | Seguridad con Contraseñas Cifradas | Pendiente | 2 |
| Alta | Disponibilidad Mínima del Sistema | Pendiente | 5 |
| Alta | Actualización sin Detener Servicio | Pendiente | 5 |

# Control de Cambios

| Nro. | Fecha | Autor(es) | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9/09/2025 | Raurau Quispe, Juan Boris | ## Backlog |
| 2. | 9/09/2025 | Raurau Quispe, Juan Boris | ## Backlog , épicas revisadas |
| 3. | 10/09/2025 | Raurau Quispe, Juan Boris | ## Backlog , épicas corregidas |
| 4. | 17/09/2025 | Raurau Quispe, Juan Boris | ## Backlog , épicas corregidas |