Sprint Backlog - SISTEC

Fecha:22/11/2025

Autor: Raurau Quispe, Juan Boris

Versión: 3.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog del equipo de desarrollo para el Sprint actual del SISTEC Se desglosan las historias de usuario seleccionadas, sus tareas específicas y la estimación de esfuerzo en horas.

# 2. Criterios de Estimación de Esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utilizó la técnica Planning Poker, donde el equipo de desarrollo discutió cada tarea y asignó una cantidad de horas basada en:

- Complejidad técnica de la integración RFID

- Dependencias con la base de datos MySQL existente

- Experiencia previa en desarrollo PHP y frontend

- Posibles riesgos en la implementación de alertas en tiempo real

Cada tarea se estimó en consenso utilizando la escala de horas-persona

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint

# SPRINT 1

## Historia de Usuario 1.1: Iniciar Sesión en el Sistema

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Crear formulario de login | BORIS | 1 | Pendiente |
| 1.1.2 | Implementar validación con password_verify | BORIS | 1 | Pendiente |
| 1.1.3 | Programar redirección según rol | BORIS | 0.5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 1.2: Control de Acceso por Roles

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Implementar middleware/validación de roles | BORIS | 1 | Pendiente |
| 1.2.2 | Ocultar elementos de menú según rol | BORIS | 1 | Pendiente |
| 1.2.3 | Crear pruebas unitarias básicas de acceso | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 1.3: Cierre de Sesión Seguro

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Implementar función logout (destruir sesión) | BORIS | 0.5 | Pendiente |
| 1.3.2 | Crear botón UI “Cerrar sesión” | BORIS | 0.5 | Pendiente |
| 1.3.3 | Validar que no acceda a rutas sin sesión | BORIS | 0.5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 2.1: Registrar Equipos

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Crear formulario de equipos | BORIS | 1 | Pendiente |
| 2.1.2 | Validar nombre, ubicación y RFID | BORIS | 1 | Pendiente |
| 2.1.3 | Insertar equipo en la BD | BORIS | 1 | Pendiente |

Historia de Usuario 2.2: Editar Equipos

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Crear vista editar.php | BORIS | 1 | Pendiente |
| 2.2.2 | Actualizar registro en BD | CARLOS | 1 | Pendiente |
| 2.2.3 | Validaciones de campos editados | CARLOS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 2.3: Eliminar Equipos

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Agregar botón “Eliminar” en listado | BORIS | 0.5 | Pendiente |
| 2.3.2 | Programar eliminación segura (sin romper FK) | CARLOS | 1 | Pendiente |
| 2.3.3 | Actualizar vista automáticamente | BORIS | 1 | Pendiente |

# SPRINT 2

## Historia de Usuario 3.1: Visualizar Alertas

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Diseño de tabla de alertas en vista | BORIS | 1 | Pendiente |
| 3.1.2 | Consulta SQL con filtros | BORIS | 1 | Pendiente |
| 3.1.3 | Conectar vista con controlador | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 3.2: Cambiar Estado de Alerta

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Crear botón/select para cambiar estado | BORIS | 1 | Pendiente |
| 3.2.2 | Actualizar estado en BD con usuario | BORIS | 1 | Pendiente |
| 3.2.3 | Mensajes visuales de cambio | BORIS | 0.5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 3.3: Consultar Historial de Cambios

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Crear tabla historial_alertas en BD | BORIS | 1 | Pendiente |
| 3.3.2 | Construir vista historial.php | BORIS | 1 | Pendiente |
| 3.3.3 | Integrar historial con alertas | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 4.1: Recibir UID desde ESP32

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Crear endpoint para recibir UID | BORIS | 1 | Pendiente |
| 4.1.2 | Validar integridad del UID | BORIS | 0.5 | Pendiente |
| 4.1.3 | Prueba con ESP32 real | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 4.2: Validar Equipo según UID

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Crear consulta SELECT por RFID | BORIS | 1 | Pendiente |
| 4.2.2 | Devolver nombre/estado según UID | BORIS | 0.5 | Pendiente |
| 4.2.3 | Manejar UID no identificado | BORIS | 0.5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 4.3: Generar Alerta Automática por UID

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Insertar alerta cuando UID exista | BORIS | 1 | Pendiente |
| 4.3.2 | Insertar alerta de “no identificado” | BORIS | 1 | Pendiente |
| 4.3.3 | Mostrar alerta en la vista en tiempo real | BORIS | 1 | Pendiente |

# SPRINT 3

## Historia de Usuario 5.1: Generar Reporte de Inventario

Descripción: Como administrador, quiero registrar usuarios con diferentes roles (admin, técnico, invitado) para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema. Como administrador, quiero generar un reporte completo del inventario de equipos, para tener un control actualizado del estado de los activos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Crear consulta SQL para el inventario | BORIS | 1 | Pendiente |
| 5.1.2 | Construir controlador de reportes | BORIS | 1.5 | Pendiente |
| 5.1.3 | Crear botón y vista para generar reporte | BORIS | 1 | Pendiente |
| 5.1.4 | Exportar reporte a PDF | BORIS | 2 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5.2: Reportes de Alertas por Turno

Descripción: Como administrador, quiero generar reportes filtrados por turno (mañana, tarde, noche), para identificar periodos críticos de alertas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Agregar filtro por turno en consultas | BORIS | 1 | Pendiente |
| 5.2.2 | Modificar vista de reportes | BORIS | 1 | Pendiente |
| 5.2.3 | Implementar exportación del reporte | BORIS | 1.5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5.3: Optimización de Interfaz y Rendimiento

Descripción: Como usuario del sistema, deseo que la interfaz cargue rápido y sea fácil de usar, para mejorar mi experiencia en el sistema.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Optimizar carga de CSS y JS | BORIS | 1 | Pendiente |
| 5.3.2 | Reducir consultas pesadas en la BD | BORIS | 1 | Pendiente |
| 5.3.3 | Ajustar diseño responsive general | BORIS | 2 | Pendiente |

## Historia de Usuario 6.1: Seguridad con Contraseñas Cifradas

Descripción: Como administrador, quiero que todas las contraseñas estén cifradas con bcrypt, para proteger la información de los usuarios.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Activar password_hash en usuarios | CARLOS | 1 | Pendiente |
| 6.1.2 | Actualizar login con password_verify | CARLOS | 1 | Pendiente |
| 6.1.3 | Convertir contraseñas antiguas | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 6.2: Disponibilidad Mínima del Sistema (99%)

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema mantenga alta disponibilidad, evitando caídas en el servicio.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Optimización de rutas | BORIS | 1 | Pendiente |
| 6.2.2 | Implementar mensajes de error amigables | BORIS | 0.5 | Pendiente |
| 6.2.3 | Validación de logs diarios | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 6.3: Optimización UI y Rendimiento

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Minificar CSS/JS | BORIS | 1 | Pendiente |
| 6.3.2 | Lazy loading donde aplique | BORIS | 1 | Pendiente |
| 6.3.3 | Optimizar consultas | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 7.1: Manejo de Alertas con Alto Volumen

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Optimizar inserciones (batch/transaction) | BORIS | 1 | Pendiente |
| 7.1.2 | Evitar bloqueo de interfaz | BORIS | 1 | Pendiente |
| 7.1.3 | Pruebas de concurrencia | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 7.2: Compatibilidad con Tablets

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Breakpoints responsive tablet | BORIS | 1.5 | Pendiente |
| 7.2.2 | Ajuste de botones táctiles | BORIS | 1 | Pendiente |
| 7.2.3 | Pruebas tablet | BORIS | 0.5 | Pendiente |

## Historia de Usuario 7.3: Compatibilidad Multi-Navegador

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Pruebas en Chrome/Firefox/Edge | BORIS | 1 | Pendiente |
| 7.3.2 | Corregir incompatibilidades CSS/JS | BORIS | 1 | Pendiente |
| 7.3.3 | Verificar descargas/exportaciones | BORIS | 1 | Pendiente |

# SPRINT 4

## Historia de Usuario 8.1: Actualización sin Detener Servicio

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Implementar modularización (includes/) | BORIS | 1 | Pendiente |
| 8.1.2 | Diseñar migraciones DB seguras (cambios aditivos) | BORIS | 1 | Pendiente |
| 8.1.3 | Documentar proceso de deploy sin downtime | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 8.2: Soporte Técnico Documentado

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | Crear manual de soporte (views/manual_soporte.php) | BORIS | 3 | Pendiente |
| 8.2.2 | Documentar comandos DB y scripts de restore | BORIS | 1 | Pendiente |
| 8.2.3 | Documentar guía de despliegue y rollback | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 9.1: Trazabilidad Completa de Movimientos

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Crear tabla de trazabilidad en BD | BORIS | 1 | Pendiente |
| 9.1.2 | Implementar logging automático en CRUD | BORIS | 1 | Pendiente |
| 9.1.3 | Crear vista UI para consulta/exportación | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 9.2: Filtrado de Trazabilidad por Fecha

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Implementar filtros fecha inicio/fin en consultas | BORIS | 1 | Pendiente |
| 9.2.2 | Crear controles de fecha (UI) | BORIS | 1 | Pendiente |
| 9.2.3 | Implementar paginación y orden cronológico | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 9.3: Exportación Completa de Trazabilidad

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1 | Crear consulta SQL optimizada para exportación | BORIS | 1 | Pendiente |
| 10.3.2 | Implementar exportación PDF/Excel (batch) | BORIS | 2 | Pendiente |
| 10.3.3 | Crear UI de opciones avanzadas de exportación | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 10.1: Optimización de Registro de Alertas

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | Optimizar INSERTs y transacciones | BORIS | 1 | Pendiente |
| 11.1.2 | Crear índices en tabla alertas | BORIS | 1 | Pendiente |
| 11.1.3 | Medir latencia antes/después de optimización | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 10.2: Optimización de Reportes

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Implementar caching o preagregación | BORIS | 1 | Pendiente |
| 11.2.2 | Implementar paginación / procesamiento en background | BORIS | 1 | Pendiente |

## Historia de Usuario 10.3: Búsquedas Instantáneas de Equipos

Descripción:

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1 | Optimizar consulta e índices por UID RFID | BORIS | 1 | Pendiente |
| 11.3.2 | Implementar autocomplete AJAX instantáneo | BORIS | 1 | Pendiente |

# 3. Total de Esfuerzo Estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo Backend/BD | BORIS | 48 |
| Desarrollo Frontend/UI | BORIS | 50.5 |
| Total General |  | 98.5 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo reflejará el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.