Registro Diario de Avances – Sprint 1 SISTEC

Fecha:01/102025

Autor:Raurau Quispe, Juan Boris

Versión: 3.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el seguimiento diario del Sprint 1 del proyecto SISTEC, centrado en el desarrollo de funcionalidades básicas. Se incluyen actividades diarias, tareas completadas, evidencias de código, un burndown chart y un análisis del rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una primera versión funcional de la aplicación SISTEC que permita a los usuarios:

El Sprint 1 se enfocó en obtener una primera versión funcional y estable del sistema SISTEC que permita:

✔ Funcionalidades clave del Sprint 1

- Iniciar y cerrar sesión de manera segura.

- Asignar accesos mediante roles.

- Registrar, editar, listar y eliminar equipos.

- Visualizar alertas generadas por RFID.

- Cambiar estado de alertas y registrar historial.

✔ Consideraciones técnicas

- Backend implementado con PHP y MySQL.

- Validaciones estrictas para RFID, nombres y roles.

- Seguridad mediante password_verify, sesiones y control de acceso.

- Comunicación con fetch/AJAX para actualizaciones dinámicas.

- Código estructurado modularmente (carpetas /equipos/, /alertas/, /includes/).

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1.1 | Iniciar Sesión en el Sistema | 2.5 h | 23/09/2025 | 23/09/2025 |
| HU-1.2 | Control de Acceso por Roles | 3 h | 24/09/2025 | 24/09/2025 |
| HU-1.3 | Cierre de Sesión Seguro | 1.5 h | 25/09/2025 | 25/09/2025 |
| HU-2.1 | Registrar Equipos | 3 h | 26/09/2025 | 26/09/2025 |
| HU-2.2 | Editar Equipos | 3 h | 27/09/2025 | 27/09/2025 |
| HU-2.3 | Eliminar Equipos | 2.5 h | 28/09/2025 | 28/09/2025 |
| HU-3.1 | Visualizar Alertas | 3 h | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| HU-3.2 | Cambiar Estado de Alerta | 2.5 h | 30/09/2025 | 30/09/2025 |
| HU-3.3 | Consultar Historial de Cambios | 3 h | 01/10/2025 | 01/10/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 1.1 — Iniciar Sesión en el Sistema

Archivo: db.php

Archivo: login.php

## 4.2 Historia de Usuario 1.2 — Control de Acceso por Roles

Archivo: includes/verificar_sesion.php

Archivo: includes/roles.php

## 4.3 Historia de Usuario 1.3 — Cierre de Sesión Seguro

Archivo: logout.php

## 4.4 Historia de Usuario 2.1 — Registrar Equipos

Archivo: equipos/agregar.php

## 4.5 Historia de Usuario 2.2 — Editar Equipos

### Archivo: equipos/actualizar.php

## 4.6 Historia de Usuario 2.3 — Eliminar Equipos

Archivo: equipos/eliminar.php

## 4.7 Historia de Usuario 3.1 — Visualizar Alertas

Archivo: alertas/listar.php

## 4.8 Historia de Usuario 3.2 — Cambiar Estado de Alerta

Archivo: alertas/cambiarestado (Parte visual para modificar estados)

## 4.9 Historia de Usuario 3.3 — Consultar Historial de Cambios

Archivo: alertas/cambiarestado(tabla historial alertas)

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 28/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 | Dia7 | Dia8 | Dia9 |
| HU-1.1 | Iniciar Sesión | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HU-1.2 | Control de Acceso | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| HU-1.3 | Logout | 1.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| HU-2.1 | Registrar Equipos | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| HU-2.2 | Editar Equipos | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| HU-2.3 | Eliminar Equipos | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| HU-3.1 | Listar Alertas | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| HU-3.2 | Cambiar Estado | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - |
| HU-3.3 | Historial | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Tiempo de trabajo |  | 37,5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |

# 6. Análisis del Sprint

- Se cumplió con todas las tareas estimadas.

- El progreso fue constante y sin bloqueos mayores.

- Las estimaciones fueron precisas y se logró un buen ritmo de trabajo.

# 7. Conclusiones

El Sprint 1 concluyó exitosamente con todas las funcionalidades básicas implementadas. Se generaron componentes reutilizables, se probaron los flujos de usuario, y el código quedó preparado para futuras funcionalidades como edición y múltiples listas.

El equipo demostró capacidad de entrega puntual y buena gestión de riesgos menores. Las métricas indican que la carga fue bien distribuida y los objetivos del sprint se cumplieron completamente.